PLAN DE ARQUITECTURA

Aplicación Nacional de Almacenamiento de Datos

Movimiento por la Paz y la Vida en Venezuela

Versión 1.0 — 09/09/2026

Documento Confidencial

# Índice de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo

2. Stack Tecnológico

3. Arquitectura General

4. Base de Datos Local (RxDB)

5. Backend Cloud (Supabase)

6. Verificación de Identidad (Verifik/Didit)

7. Procesamiento de Documentos (docstream)

8. Infraestructura en Venezuela

9. Flujo de Datos Offline-First

10. Seguridad y Cumplimiento

11. Costos Mensuales

12. Cronograma de Desarrollo

13. Riesgos y Mitigaciones

14. Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la arquitectura técnica de una aplicación nativa para Android y PC diseñada para almacenar, registrar, actualizar y sincronizar datos en tiempo real a nivel nacional en Venezuela. La aplicación está destinada al Movimiento por la Paz y la Vida, con soporte completo para funcionamiento offline y sincronización automática al recuperar conexión a internet.

## Requisitos Principales

Multiplataforma nativa → Android (.apk) y PC (.exe/.msi/.dmg/.AppImage) desde un solo código.

Offline-first → Funciona 100% sin internet. Los datos se guardan local y sincronizan al reconectar.

Soberanía de datos → Obligatorio: todos los datos residen en servidores dentro de Venezuela.

Real-time → Actualizaciones en tiempo real cuando hay conexión (dashboard, colaboración).

Lectura de documentos → Procesa archivos Word (.docx), PDF y Excel (.xlsx) directamente en la app.

Identidad verificada → Registro con cédula venezolana validada contra SAIME (gobierno).

Escala nacional → 10,000 a 100,000 usuarios simultáneos, hasta 1TB de datos.

Presupuesto → Costo mensual de infraestructura menor a $500 USD.

# 2. Stack Tecnológico

Todas las tecnologías seleccionadas son de código abierto o tienen planes gratuitos suficientes para el arranque del proyecto. El equipo de desarrollo necesita conocimientos en JavaScript/TypeScript y React.

| Capa | Tecnología | Qué hace | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | Tauri 2.0 (React + Rust) | Compila a .apk Android + .exe/.dmg/.AppImage PC desde un solo código React con backend en Rust | Gratis |
| BD Local | RxDB (SQLite nativo) | Base de datos offline-first en el dispositivo. Guarda todo al instante, sincroniza cuando hay red | Gratis |
| Backend Cloud | Supabase (PostgreSQL) | Servidor central: auth, BD relacional, realtime, storage, RLS por usuario/región | $25/mes (Pro) |
| Identidad VE | Verifik.co / Didit.me | Valida cédula contra SAIME del gobierno venezolano al registrar usuario | Gratis (500/mes) |
| Docs | docstream (WASM) | Lee Word (.docx), PDF, Excel (.xlsx) offline. Extrae texto y metadatos para búsqueda | Gratis (MIT) |
| Servidor VE | VPS Local + Docker | Soberanía de datos: API privada, MinIO (archivos), Redis (colas), backups | $25-30/mes |
| CDN | EdgeUno | Red 27 POPs LATAM. Entrega assets rápidos, egress gratis, baja latencia | $0-10/mes |

# 3. Arquitectura General

La arquitectura sigue el patrón Offline-First con replicación bidireccional. Cada dispositivo mantiene una copia completa de sus datos en una base de datos local (RxDB/SQLite). Las escrituras son instantáneas y locales. La sincronización con el servidor central (Supabase) ocurre automáticamente cuando hay conectividad.

## Componentes de la Arquitectura

| Componente | Ubicación | Función |
| --- | --- | --- |
| Tauri + React UI | Dispositivo del usuario | Interfaz nativa: formularios, tablas, visor de documentos, dashboards |
| RxDB (SQLite) | Dispositivo del usuario | Base de datos local offline-first. Toda lectura/escritura pasa por aquí primero |
| docstream (WASM) | Dispositivo del usuario | Procesador de documentos Word/PDF/Excel. Extrae texto para búsqueda local |
| Rust Backend | Dispositivo del usuario | Sistema de archivos, encriptación SQLite, red, notificaciones, auto-update |
| Sync Engine | Dispositivo ↔ Cloud | Replicación bidireccional RxDB ↔ Supabase con resolución de conflictos HLC |
| Supabase (PostgreSQL) | Cloud gestionado | Auth + BD central + Realtime + Storage + RLS + Backups automáticos |
| VPS Venezuela | Datacenter en VE | API privada, MinIO (S3 local), Redis (colas), backup, webhooks externos |
| EdgeUno CDN | Red LATAM | Entrega rápida de assets, cache en edge, egress sin costo |

## Flujo de Datos

1. El usuario crea/edita un registro → RxDB lo escribe en SQLite local en <1ms.
2. El registro queda marcado como "pending_sync" con un timestamp Hybrid Logical Clock.
3. La Sync Engine detecta conectividad (API de red del sistema).
4. Si hay conexión: empuja la cola de cambios pendientes a Supabase via POST/PATCH/DELETE.
5. Si no hay conexión: la cola se mantiene en IndexedDB/SQLite, se sincroniza al reconectar.
6. Supabase Realtime notifica a otros clientes online de los cambios en tiempo real.
7. Resolución de conflictos: HLC timestamp gana por defecto; UI manual para conflictos reales.

# 4. Base de Datos Local (RxDB)

RxDB es una base de datos NoSQL reactiva que corre dentro del cliente (dispositivo del usuario). En Tauri utiliza SQLite como storage nativo, ofreciendo rendimiento comparable a una app nativa nativa. Todas las operaciones de lectura y escritura ocurren localmente, eliminando la latencia de red y garantizando funcionamiento 100% offline.

## Funcionalidades Clave

Escritura instantánea → El usuario guarda un registro y se escribe en SQLite local en menos de 1 milisegundo. No hay dependencia de red.

Queries reactivas → Los componentes React se suscriben a cambios en la BD. Cuando los datos cambian (por sync o por otro usuario local), la UI se actualiza automáticamente.

Sync engine → Replicación bidireccional con Supabase. Maneja cola de operaciones, reintentos con backoff exponencial, y resolución de conflictos.

Resolución de conflictos → Hybrid Logical Clocks (HLC) para ordenamiento distribuido. Last-writer-wins por defecto. UI de resolución manual para conflictos reales.

Migraciones de schema → Versionado automático del esquema. Cuando la app actualiza y el schema cambia, RxDB migra los datos sin perder nada.

Encriptación → SQLCipher con AES-256 para proteger datos en reposo en el dispositivo.

## Esquema de Datos (Colección: registros)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | string (UUID v7) | Identificador único con timestamp embebido |
| tipo | enum string | persona ¦ evento ¦ documento ¦ reporte |
| datos | object (JSON) | Datos flexibles según el tipo de registro |
| documentos | array | Archivos adjuntos: nombre, tipo, hash SHA-256, URLs local/remota |
| ubicacion | object | estado, municipio, parroquia, lat, lng (opcional) |
| creado_en | ISO 8601 | Fecha/hora de creación |
| actualizado_en | ISO 8601 | Fecha/hora de última actualización |
| creado_por | string | Cédula del usuario (user_id) |
| sincronizado | boolean | true = sincronizado con Supabase |
| hlc_timestamp | number | Hybrid Logical Clock para ordenamiento |
| version | number | Optimistic locking (default: 1) |

## Índices Recomendados

Búsqueda por tipo y estado de sync → ["tipo", "sincronizado"]

Queries por usuario → ["creado_por", "creado_en"]

Reportes regionales → ["ubicacion.estado", "tipo"]

# 5. Backend Cloud (Supabase)

Supabase es una alternativa open-source a Firebase. Ofrece PostgreSQL gestionado con servicios integrados de autenticación, realtime, storage y Row Level Security. Es el backend central que recibe datos sincronizados desde todos los dispositivos.

## Servicios Utilizados

| Servicio | Función en la App |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Fuente de verdad centralizada. Tablas espejo de RxDB. Esquema relacional con relaciones e integridad referencial. |
| Auth | Login con JWT custom. Recibe cédula verificada de Verifik → emite JWT con claims: cedula, nombre, rol, estado. |
| Realtime | WebSockets para notificaciones instantáneas. Suscripciones a cambios en tablas para dashboards y colaboración live. |
| Storage | Archivos grandes (PDFs originales, Excel, imágenes). Buckets privados con políticas RLS por usuario. |
| Row Level Security | Cada usuario ve SOLO sus datos (o los de su región si es admin). Políticas SQL en PostgreSQL. |
| Backups | Point-in-time recovery automático. 7 días gratis, 30 días en plan Pro. |

## Políticas RLS (Row Level Security)

Las políticas RLS son el mecanismo de seguridad más importante. Definen qué datos puede ver cada usuario a nivel de base de datos (no en la app). Ejemplo:

-- Cada usuario ve solo SUS registros
CREATE POLICY "usuario_ve_sus_datos" ON registros
FOR ALL USING (
  creado_por = auth.jwt() ->> 'cedula'
);

-- Admin regional ve registros de su estado
CREATE POLICY "admin_regional" ON registros
FOR SELECT USING (
  ubicacion->>'estado' = auth.jwt() ->> 'estado_admin'
  AND auth.jwt() ->> 'rol' = 'admin_regional'
);

# 6. Verificación de Identidad (Verifik / Didit)

Para una aplicación nacional es obligatorio verificar la identidad real de cada usuario. Se utilizan APIs KYC conectadas directamente al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) del gobierno venezolano.

## Proveedores Disponibles

| Proveedor | Documentos Soportados | Costo | Particularidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifik.co | CCVE, Pasaporte, Licencia, CEVE | $0.33/KYC (500 gratis/mes) | API REST simple, respuesta <1s |
| Didit.me | CCVE (nuevo chip/QR), Pasaporte, Licencia | $0.33/KYC (500 gratis/mes) | Soporta nuevo formato biométrico VE |
| ID Analyzer | 7 tipos documentos VE | $0.33/KYC | OCR + face match + liveness |

## Flujo de Registro

1. Usuario abre la app → Pantalla "Ingrese su cédula"

2. App llama API Verifik: GET /v2/ve/cedula?documentNumber=12345678

3. Verifik consulta SAIME en tiempo real → Retorna: nombre completo, vigencia, datos

4. App valida: ¿existe? ¿está vigente? → Sí → Procede al registro

5. Supabase Auth crea usuario con email sintético: cedula@movimientopaz.ve

6. JWT emitido con claims: { cedula, nombre_completo, rol, estado }

7. RLS en Supabase usa la cédula para aislar datos → usuario ve solo lo suyo

Nota: La verificación es obligatoria. Sin ella no hay forma de garantizar que cada usuario es una persona real, lo cual es requisito para apps nacionales en Venezuela.

# 7. Procesamiento de Documentos (docstream)

La aplicación debe ser capaz de leer y procesar documentos en Word (.docx), PDF y Excel (.xlsx) directamente en el dispositivo. Para esto se utiliza docstream, una librería WASM que ejecuta parsing completo 100% offline (sin servidor).

## Qué es docstream

Es una librería open-source (MIT) que parsea documentos ofimáticos (modernos y legacy) y los convierte a texto plano, Markdown o un AST (Abstract Syntax Tree) estructurado. Funciona tanto en navegador web como en Tauri (Node.js). Es completamente offline.

## Formatos Soportados

| Formato | Extensión | Calidad Extracción | Tablas | Metadatos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Word Moderno | .docx | Excelente | Buena | Completa |
| Excel Moderno | .xlsx | Excelente | Completa | Completa |
| PDF Digital | .pdf | Muy buena | Regular | Buena |
| PDF Escaneado | .pdf | Regular (con OCR) | Limitada | Mínima |
| Word Legacy | .doc | Buena | Básica | Limitada |
| Excel Legacy | .xls | Buena | Básica | Limitada |
| ODT/ODS | .odt/.ods | Muy buena | Buena | Buena |

## Flujo de Procesamiento

1. Usuario selecciona archivo desde sistema de archivos (Tauri FS API)

2. App lee bytes del archivo (nativo en Rust o File API en browser)

3. docstream parsea el archivo offline (WASM, sin llamadas a servidor)

4. Retorna: texto plano (para búsqueda), metadata (autor, fecha), estructura (AST)

5. Guarda resultados en RxDB: texto_busqueda, metadata, hash SHA-256, tipo MIME

6. Cuando hay conexión: sube archivo original a Supabase Storage / MinIO en VPS

7. Búsqueda local: el usuario puede buscar en el contenido de todos los documentos adjuntos

# 8. Infraestructura en Venezuela

La soberanía de datos es obligatoria: toda información debe residir en servidores dentro del territorio venezolano. Esto se logra mediante un VPS en datacenter local más Supabase como backend cloud gestionado.

## VPS Local Venezuela ($25-30/mes)

| Componente | Tecnología | Función |
| --- | --- | --- |
| Sistema | Ubuntu Server 24.04 LTS | SO estable, soporte LTS 5 años, amplio ecosistema Docker |
| Panel | Coolify (self-hosted) | Deploy por git push, SSL automático, monitoreo, backups. Tipo Heroku/Vercel pero gratis y propio. |
| API Backend | Node.js / Go / Rust | Endpoints privados: reportes pesados, agregaciones, webhooks, lógica server-side |
| Archivos | MinIO (S3 local) | Almacenamiento de PDFs/Word/Excel originales. Compatibilidad S3, versionado, lifecycle. |
| Colas | Redis + BullMQ | Trabajo async: procesar documentos pesados, notificaciones, exports masivos. |
| Proxy | Nginx / Traefik | Reverse proxy, rate limiting, SSL termination, headers de seguridad. |
| Backups | pg_dump + MinIO | Backup diario Supabase → MinIO local. Snapshot semanal del VPS completo. |

## Proveedores de VPS en Venezuela

| Proveedor | Plan Recomendado | Costo/mes | Specs |
| --- | --- | --- | --- |
| HostingVenezuela.com | VPS Basic | $15-20 | 2 vCPU, 4GB RAM, 80GB SSD |
| VenezuelaHosting.com | Cloud VPS | $20-25 | 1-2 vCPU, 4GB RAM, 100GB NVMe |
| MiHosting.com.ve | VPS Starter | $25 | 2 vCPU, 4GB RAM, 100GB SSD |
| NetUno | VPS Enterprise | $30-40 | 4 vCPU, 8GB RAM, 200GB SSD |

## EdgeUno CDN (Opcional)

EdgeUno es una red LATAM con 27 POPs en 13 países. Ofrece VPS desde $30/mes con latencia baja intra-regional y sin cargos por egress (tráfico saliente). Es ideal para servir assets estáticos y mejorar tiempos de carga en el interior del país.

# 9. Flujo de Datos Offline-First

El patrón offline-first significa que la aplicación está diseñada para funcionar sin internet como estado normal, no como excepción. La conectividad es opcional, no requerida.

## Escenarios de Uso

| Escenario | Estado Red | Comportamiento |
| --- | --- | --- |
| Crear registro | Offline | RxDB escribe en SQLite local instantáneo → UI actualiza → marca pending_sync=true |
| Crear registro | Online | RxDB escribe local + sync engine push a Supabase inmediatamente |
| Editar registro | Offline | RxDB edita local → cola de cambios → sync al reconectar |
| Buscar datos | Offline/Online | Búsqueda 100% local en SQLite (rápido, sin red) |
| Leer documento | Offline/Online | docstream parsea local → texto guardado en RxDB |
| Conexión restaurada | Cambia a Online | Sync engine detecta → push cola → pull cambios → realtime activado |
| Conflicto (mismo registro editado en 2 dispositivos) | Al sincronizar | HLC timestamp gana. Si es real: UI de resolución manual para el usuario |

## Mecanismos Técnicos

Detección de red → Tauri expone APIs del sistema operativo para detectar estado de red (WiFi, datos móviles, Ethernet). Se usa NetworkCallback en Android y NetworkInterface en desktop.

Cola de operaciones → Cada cambio pendiente se almacena en una tabla "cola_sync" con: operación (create/update/delete), payload, timestamp HLC, intentos, estado.

Retry con backoff → Si falla el push: reintento 5s → 15s → 45s → 2min → 5min → 10min. Se pausa si el usuario cierra la app, se reanuda al abrir.

Deduplicación → Hash SHA-256 de cada archivo adjunto. Si 2 usuarios suben el mismo documento, se guarda 1 vez y se referencia.

Conflictos → Hybrid Logical Clocks (HLC) combinan timestamp del dispositivo con counter distribuido. Resuelven ordering sin nécessidad de reloj centralizado.

# 10. Seguridad y Cumplimiento

La seguridad es crítica para una aplicación que maneja datos personales a nivel nacional. Se implementan controles en cada capa de la arquitectura.

| Requisito | Implementación | Capa |
| --- | --- | --- |
| Cifrado en reposo | SQLite con SQLCipher (AES-256) en el dispositivo | Cliente |
| Cifrado en tránsito | TLS 1.3 obligatorio en todas las conexiones | Red |
| Autenticación | CCVE verification + Supabase Auth (JWT + refresh tokens) | Auth |
| Autorización | Row Level Security (RLS) en PostgreSQL por usuario/región | BD |
| Auditoría | Tabla audit_log con trigger en PostgreSQL + logs estructurados | Backend |
| Backups | pg_dump diario a MinIO local + replicación Supabase Cloud | Infra |
| Soberanía datos | VPS en Venezuela + EdgeUno LATAM. Datos nunca salen del país | Infra |
| Actualizaciones | Tauri Updater con firma Ed25519 (delta updates) | App |
| Encriptación archivos | MinIO con encryption at rest (S3-compatible) | Storage |

# 11. Costos Mensuales

El costo total de infraestructura para producción está diseñado para mantenerse por debajo de $500 USD mensuales, incluso con 10,000-100,000 usuarios.

## Costos Mensuales Recurrentes

| Concepto | Costo USD/mes | Nota |
| --- | --- | --- |
| VPS Venezuela (2vCPU, 4GB, 80GB) | $25 | HostingVenezuela / MiHosting |
| Supabase Pro | $25 | 8GB DB, 100GB storage, 2M realtime, backups 30d |
| Verifik KYC (500 gratis) | $0-50 | 500/mes gratis, luego $0.33 c/u |
| EdgeUno CDN (starter) | $0-10 | Egress gratis, bajo volumen |
| Dominio .ve + SSL (Let's Encrypt) | $1 | Certificados SSL gratuitos |
| Monitoring (Grafana Cloud Free) | $0 | Métricas, logs, traces |
| Sentry (errors) | $0 | 5,000 eventos/mes gratis |
| TOTAL ESTIMADO | $51-111 | Muy por debajo de $500 |

## Costos Iniciales (Una Vez)

| Concepto | Costo USD | Nota |
| --- | --- | --- |
| Setup VPS + Coolify | $0 | Open-source, instalación manual |
| Certificado firma Windows (EV) | $199/año | Opcional, sino warning SmartScreen |
| Apple Developer | $99/año | Solo si publicas en App Store |
| Keystore Android | $0 | Generado gratis con keytool |
| Desarrollo | Equipo interno | 11-16 semanas, 1-2 devs React/TS |

# 12. Cronograma de Desarrollo

Estimación total: 12-16 semanas para MVP listo para piloto con usuarios reales.

| Fase | Semanas | Entregables | Demostración |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Setup + Fundación | 2-3 | Repo, CI/CD, Tauri + React, RxDB + Supabase conectados, Auth CCVE | App corre en 3 OS, login real con cédula |
| 1. Core Offline | 3-4 | CRUD completo offline, cola sync, conflictos resueltos, reconnect auto | Funciona sin internet, reconecta y sincroniza |
| 2. Documentos | 2-3 | docstream integrado, visor PDF/Word/Excel, extracción texto | Adjunta archivo → busca contenido → ve preview |
| 3. Multi-plataforma | 2-3 | Builds Android (.apk), Windows (.exe), macOS (.dmg), Linux (.AppImage) | Instalado en dispositivo real funcional |
| 4. Infra VE + Prod | 2 | VPS desplegado, Coolify, API, MinIO, Redis, monitoring, backups | Producción lista, piloto usuarios reales |

# 13. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet inestable Venezuela | Muy Alta | Medio | Offline-first nativo (RxDB), sync diferido, UI muestra estado de conexión |
| Cambio formato cédula SAIME | Media | Alto | KYC via API externa (Verifik/Didit actualizan su parser sin cambios en app) |
| Escalabilidad >100K users | Baja | Alto | Supabase auto-escala, read replicas, sharding por estado |
| Bloqueo/censura internet | Media | Alto | P2P local (WebRTC/RxDB) entre dispositivos cercanos (fase futura) |
| Pérdida datos VPS | Baja | Crítico | Backup diario Supabase→MinIO + snapshot VPS + replicación |
| Conflictos sync complejos | Media | Medio | HLC timestamps + UI resolución manual + soft deletes |
| Archivos muy grandes (>100MB) | Baja | Medio | Chunked upload a MinIO/Supabase Storage, streaming en Rust |

# 14. Próximos Pasos

Acciones inmediatas para iniciar el desarrollo del proyecto.

## Acciones Inmediatas (Semana 1)

Crear cuenta Supabase (plan Pro, $25/mes) → Proyecto nuevo

Crear cuenta Verifik.co o Didit.me → Obtener API key (500 KYC gratis)

Contratar VPS Venezuela (HostingVenezuela o MiHosting, $25/mes)

Inicializar repo: npm create tauri-app@latest movimiento-paz-vida -- --template react-ts

Instalar dependencias: RxDB, docstream, Supabase JS client, Zustand, Zod

Configurar CI/CD: GitHub Actions con build matrix (Linux, Windows, macOS, Android)

## PoC Mínimo Viable (Semana 2)

Login con cédula → Verificación SAIME → JWT en Supabase Auth

Schema RxDB: colección "registros" con sync a Supabase

CRUD offline: crear, editar, buscar, filtrar sin internet

Sync: reconectar → push cola → ver datos en Supabase dashboard

Documento: adjuntar .docx → extrae texto → buscar en contenido local

Build: generar .apk Android + .exe Windows → probar en dispositivos reales

## Decisiones Pendientes

Lenguaje del backend en VPS: Node.js (TypeScript) / Go / Rust

Estructura organizacional: usuarios por estado, región, o equipo

Tipos de formularios/registros específicos para diseñar el schema exacto

Publicación en Play Store / Microsoft Store (requiere certificados y revisión)

Notificaciones push: Firebase (gratis) o nativas de Tauri

Idiomas: solo español o también lenguas indígenas (wayuu, pemón, etc.)

— Fin del Documento —

Generado automáticamente el 09/09/2026